МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный аграрный университет —

МСХА имени К.А. Тимирязева»

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК

Кафедра прикладной информатики

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Средства работы в команде»

на тему: «Распределение ролей в проектной команде»

Проект: «Проектирование Telegram-бота и веб-приложения автоматизации доступа к расписанию занятий ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»

Выполнили студенты группы [группа]:

[ФИО] — Тимлид, Backend-разработчик

Согрин Максим — Frontend-разработчик

Романишин Владимир — DevOps-инженер

Проверил:

[научный руководитель]

Москва, 2026

1 Цель работы

Определить лидера команды, распределить роли между всеми членами команды; наделить полномочиями и сформулировать перечень задач для каждого члена команды в соответствии с полученными ролями. В качестве модели ролевого распределения использовать классическую модель Р.М. Белбина, адаптированную под IT-проект.

2 Задание

Состав проектной команды должен определить лидера команды и распределить роли между всеми членами команды. Наделить полномочиями и решаемыми задачами членов проектной команды в соответствии с полученными ролями.

3 Теоретическая часть: ролевые модели в проектных командах

В практике управления IT-проектами применяются несколько ролевых моделей. Наиболее распространёнными являются:

Модель Р.М. Белбина — выделяет 9 командных ролей (Координатор, Творец, Аналитик-стратег, Душа команды, Исполнитель, Контролёр, Исследователь ресурсов, Завершитель, Специалист).

Модель Scrum — выделяет 3 ключевые роли: Product Owner (владелец продукта), Scrum Master, Development Team (разработчики).

Функциональная модель IT-команды — выделяет инженерные роли: Team Lead, Backend-разработчик, Frontend-разработчик, DevOps-инженер, QA-инженер, UI/UX-дизайнер.

С учётом численности команды (3 человека) и характера задач (разработка серверной и клиентской части, развёртывание) применена комбинированная модель: функциональные роли (инженерные) дополнены ролями по Белбину для описания командных качеств.

4 Выбор лидера команды

Лидером команды по результатам обсуждения определён [ФИО] — автор идеи проекта, обладающий наибольшим опытом разработки на Python (3 года) и опытом сопровождения боевого Telegram-бота @rgauschedulebot.

Обоснование выбора лидера:

наличие первоначальной кодовой базы и понимание архитектуры;

опыт публичных выступлений (3-е место на студенческой научной конференции, статья в сборнике конференции);

опыт участия в стартап-конкурсе (выход в финал);

способность к долгосрочному планированию и принятию архитектурных решений.

5 Распределение ролей, полномочий и задач

Таблица 1 — Распределение функциональных ролей

| ФИО | Функциональная роль | Роль по Белбину | Решаемые задачи в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| [ФИО] | Team Lead, Backend-разработчик | Координатор + Завершитель | — Разработка серверной части: aiogram-обработчики команд (/today, /tomorrow, /week, /register), парсер PDF на pdfplumber; — проектирование структуры хранения JSON-расписаний; — настройка APScheduler-рассылки в 20:00 МСК; — план-график проекта, контроль сроков; — проведение код-ревью |
| Согрин Максим | Frontend-разработчик, UI/UX | Творец + Душа команды | — Разработка Jinja2-шаблонов: select_group, schedule, select_teacher, teacher_schedule; — вёрстка адаптивного интерфейса (CSS); — интеграция Telegram WebApp SDK; — реализация аккордеонов, поиска групп и преподавателей; — подготовка дизайн-системы проекта |
| Романишин Владимир | DevOps-инженер | Исполнитель + Контролёр | — Подготовка Dockerfile и docker-compose.yml (bot + nginx + certbot); — настройка Nginx и SSL Let's Encrypt; — регистрация домена rgau-schedule.duckdns.org; — деплой на VPS (root@91.218.247.179); — мониторинг логов и доступности сервиса |

Таблица 2 — Полномочия членов команды

| Роль | Полномочия |
| --- | --- |
| Team Lead | — Утверждение/отклонение пул-реквестов в master-ветку; — принятие архитектурных решений (структура модулей, формат хранения); — назначение приоритетов задачам в трекере; — коммуникация с научным руководителем и заказчиком; — окончательное решение в спорных ситуациях |
| Frontend-разработчик | — Выбор технологий клиентской части (фреймворки, библиотеки); — решения по дизайн-системе и UX; — утверждение макетов и интерактивных прототипов; — взаимодействие с тестировщиками по верстке |
| DevOps-инженер | — Выбор хостинга и конфигурации серверной инфраструктуры; — настройка CI/CD пайплайна; — управление SSL-сертификатами и доменом; — решения по резервному копированию и мониторингу |

6 Матрица ответственности RACI

Для исключения двойственности в принятии решений по этапам проекта разработана матрица ответственности RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). R — исполнитель, A — ответственный за результат, C — консультант, I — информируется о ходе работ.

Таблица 3 — Матрица RACI

| Этап / задача | Team Lead [ФИО] | Frontend Согрин М. | DevOps Романишин В. |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектура и выбор стека | A, R | C | C |
| Парсер PDF-расписания (pdfplumber) | A, R | I | I |
| Telegram-обработчики команд (aiogram) | A, R | I | I |
| Шаблоны Jinja2 для веб-приложения | A | R | I |
| Адаптивная вёрстка CSS / JS | C | A, R | I |
| Интеграция Telegram WebApp SDK | C | A, R | I |
| Контейнеризация (Docker Compose) | C | I | A, R |
| Nginx + SSL Let's Encrypt | I | I | A, R |
| Деплой и мониторинг production | C | I | A, R |
| Документация и презентация | A, R | R | R |

Из матрицы RACI следует, что каждая задача имеет единственного ответственного (A), что исключает размывание ответственности и обеспечивает однозначность контроля исполнения.

7 Каналы коммуникации внутри команды

Групповой чат в Telegram «Проект Расписание» — оперативное обсуждение вопросов, обмен фрагментами кода и скриншотами; присутствуют все 3 члена команды.

Еженедельный стендап (по понедельникам в 19:00 МСК, видеосвязь): статус по задачам, блокеры, план на неделю. Длительность — до 30 минут.

Репозиторий Git (приватный) — обмен кодом, ревью пул-реквестов, ведение истории изменений.

Электронная почта — формальная переписка с научным руководителем и заказчиком.

8 Командные правила и принципы взаимодействия

Все коммиты в master проходят через пул-реквест с обязательным ревью второго участника команды.

Срывы дедлайнов обсуждаются на ближайшем стендапе; при необходимости — перераспределение задач.

Документация ведётся параллельно с разработкой (README.md, CLAUDE.md для подсказок ассистенту).

Каждый член команды имеет право выносить технические вопросы на голосование; решающее слово — у Team Lead.

Уважение к зонам ответственности коллег: DevOps не правит шаблоны Jinja2, Frontend не настраивает Nginx.

9 Вывод

В рамках практической работы № 2 определён лидер команды, между членами команды распределены функциональные роли (Backend, Frontend, DevOps) и роли по модели Белбина (Координатор+Завершитель, Творец+Душа команды, Исполнитель+Контролёр). Для каждого участника сформулированы конкретные решаемые задачи и зафиксированы полномочия. Разработана матрица ответственности RACI на 10 ключевых задач проекта, что обеспечивает однозначность контроля исполнения. Сформулированы каналы коммуникации и командные правила.