МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный аграрный университет —

МСХА имени К.А. Тимирязева»

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК

Кафедра прикладной информатики

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

по дисциплине «Средства работы в команде»

на тему: «Выбор и обоснование базовой методологии управления проектом»

Проект: «Проектирование Telegram-бота и веб-приложения автоматизации доступа к расписанию занятий ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»

Выполнили студенты группы [группа]:

[ФИО] — Тимлид, Backend-разработчик

Согрин Максим — Frontend-разработчик

Романишин Владимир — DevOps-инженер

Проверил:

[научный руководитель]

Москва, 2026

1 Цель работы

Выбрать методологию, в соответствии с которой будет выполняться работа над проектом, обосновать выбор; разработать концепцию реализации проекта.

2 Задание

Выбрать методологию, в соответствии с которой будет выполняться работа над проектом. Разработать концепцию реализации проекта.

3 Сравнительный анализ методологий управления проектами

Для выбора базовой методологии разработки проведён сравнительный анализ четырёх наиболее распространённых подходов к организации проектной работы.

Таблица 1 — Сравнение методологий управления проектами

| Критерий | Waterfall | Scrum | Kanban | Гибрид Scrum + Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жизненный цикл | Линейный, последовательный | Итеративный (спринты 1-4 нед.) | Непрерывный поток | Итеративный с непрерывной очередью |
| Готовность ТЗ | Полное ТЗ заранее | Бэклог + уточнение в спринте | Очередь задач | Бэклог спринта + срочная очередь |
| Гибкость к изменениям | Низкая | Высокая | Очень высокая | Высокая |
| Документация | Подробная, на каждом этапе | Минимальная (DoR/DoD) | Карточки задач | Документация только для важных решений (ADR) |
| Численность команды | 10+ | 3–9 | 1–10 | 3–9 |
| Регулярные церемонии | Контрольные точки этапов | Стендап, груминг, ретро, демо | Реже (по необходимости) | Стендап + ретро |
| Применимость к нашему проекту | Низкая — требования уточняются по ходу | Высокая — соответствует размеру команды и характеру разработки | Средняя — нет ярко выраженных спринтов в учебном плане | Высокая — учитывает срочные правки от заказчика |

4 Обоснование выбора методологии

По результатам сравнительного анализа в качестве базовой методологии выбран гибридный подход на основе Scrum с элементами Kanban (Scrumban). Решение обосновано следующими факторами:

Размер команды (3 человека) соответствует «зелёной зоне» Scrum (3–9 человек) и эффективнее, чем тяжеловесные процессы Waterfall.

Требования к проекту уточняются итеративно по мере получения обратной связи от пилотных пользователей-студентов и преподавателей; чистый Waterfall с фиксированным ТЗ не применим.

Существуют классы задач без чёткой фазовой привязки (правка опечаток в интерфейсе, оперативные изменения после смены формата PDF). Для таких задач используется Kanban-очередь «срочное».

Регулярные церемонии Scrum (стендап, ретроспектива, демо) обеспечивают видимость прогресса для научного руководителя и заказчика.

В качестве дополнительных инженерных практик применяются: Git Flow с защищённой master-веткой, обязательное код-ревью, Continuous Deployment через скрипт deploy.ps1.

5 Концепция реализации проекта

Реализация проекта построена на базе выбранной методологии Scrumban и разделена на 5 этапов (релизов), каждый из которых заканчивается поставкой работающего инкремента.

5.1 Этапы и инкременты

| № | Этап / Релиз | Длительность | Инкремент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP-бот (Minimum Viable Product) | 4 недели | Парсер PDF, команды /today /tomorrow /week, JSON-хранилище, привязка чат — группа |
| 2 | Веб-приложение | 3 недели | FastAPI + Jinja2, страницы выбора группы и расписания, Telegram WebApp SDK интеграция |
| 3 | Преподавательский режим | 2 недели | Индекс преподавателей, объединение поточных пар, /register для преподавателя |
| 4 | Production-инфраструктура | 1 неделя | Docker Compose, Nginx, Let's Encrypt, домен, deploy-скрипт |
| 5 | Опытная эксплуатация и доработки | 4 недели | Сбор обратной связи, исправления, расширение покрытия по институтам, оптимизация производительности |

5.2 Спринты и церемонии

Длительность спринта — 1 неделя (понедельник — воскресенье).

Daily Stand-up — по понедельникам в 19:00 МСК в Telegram-чате (видеовстреча, 15–30 мин).

Sprint Planning — по понедельникам в 19:30 после стендапа.

Sprint Demo — по воскресеньям, демонстрация инкремента научному руководителю.

Sprint Retrospective — раз в 4 спринта (итоги этапа, корректировка процессов).

5.3 Артефакты Scrum в проекте

| Артефакт | Содержание | Где ведётся |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Полный перечень пользовательских историй (User Stories) | Issues в Git-репозитории |
| Sprint Backlog | Задачи, взятые в работу на текущий спринт | Канбан-доска (To Do / In Progress / Review / Done) |
| Definition of Ready (DoR) | Критерии готовности задачи к работе: есть описание, оценка, критерии приёмки, нет блокеров | Документ в репозитории |
| Definition of Done (DoD) | Критерии готовности задачи: код запушен, пройдено ревью, обновлена документация, развёрнуто на staging | Документ в репозитории |
| Increment | Работающий инкремент продукта в конце каждого спринта | Production-инсталляция бота |

6 Примеры пользовательских историй (User Stories)

Пользовательские истории формулируются по шаблону «Как [роль], я хочу [действие], чтобы [польза]». Приведены ключевые истории первого этапа:

Как студент, я хочу набрать команду /today, чтобы получить расписание на сегодня без открытия сайта вуза.

Как студент, я хочу привязать свою группу к чату командой /register, чтобы бот «помнил» мою группу.

Как староста группы, я хочу включить ежедневную рассылку в общий чат группы, чтобы все одногруппники получали расписание автоматически.

Как преподаватель, я хочу получать расписание по своему ФИО, чтобы видеть пары во всех группах сразу.

Как администратор бота, я хочу загрузить PDF-расписание команды /upload, чтобы парсер автоматически выделил все группы.

7 Инструментальная поддержка методологии

| Назначение | Инструмент | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Контроль версий | Git, GitHub | Стандарт индустрии, бесплатен |
| Канбан-доска | GitHub Projects | Интегрирован с Issues, не требует отдельного сервиса |
| Коммуникации | Telegram (групповой чат) | Команда уже использует мессенджер ежедневно |
| Видеовстречи | Яндекс Телемост | Российский сервис, бесплатные звонки до 4 человек |
| Документация | Markdown в репозитории (README.md, CLAUDE.md) | Версионируется вместе с кодом |
| CI / CD | Скрипт deploy.ps1 (PowerShell) | Простой пайплайн на 3 шага: scp файлов, ребилд контейнера, рестарт nginx |

8 Ограничения и риски выбранной методологии

Риск: совмещение учёбы с работой над проектом — снижение фактической скорости команды. Митигация — короткие спринты (1 неделя), пересмотр объёма на стендапе.

Риск: бас-фактор по узким компетенциям (только Романишин знает Nginx, только [ФИО] — pdfplumber). Митигация — парное программирование на сложных задачах, документирование (CLAUDE.md).

Риск: «расползание» сроков из-за отсутствия штатного Scrum-мастера. Митигация — лидер команды совмещает роль координатора, автоматические напоминания о церемониях.

9 Вывод

В рамках практической работы № 4 проведён сравнительный анализ четырёх методологий управления проектами (Waterfall, Scrum, Kanban, гибрид). В качестве базовой методологии выбран гибридный подход Scrumban с элементами обеих практик: спринты длительностью 1 неделя, ежедневные стендапы, ретроспективы раз в 4 спринта, при этом срочные задачи обрабатываются через отдельную Kanban-очередь. Разработана концепция реализации проекта, включающая 5 этапов (релизов) с поставкой работающего инкремента в конце каждого, перечень артефактов Scrum (Product/Sprint Backlog, DoR, DoD), 5 ключевых пользовательских историй и набор инструментов поддержки методологии. Идентифицированы 3 ключевых риска методологии и предложены меры их митигации.